Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА «AI REGULATION MONITOR»

Научный руководитель проекта: к.ю.н., доцент кафедры

информационного права

и цифровых технологий

Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) Никишин Владимир Дмитриевич

Москва – 2026

Оглавление

1.	Название проекта	3

2.	Актуальность проекта. Постановка и конкретизация проблемы (описание бизнес-кейса)	3

2.1.	Проблема	3

2.2.	Причины появления проблемы:	4

2.3.	Решенные задачи по автоматизации процесса или деятельности и аналоги.	5

2.4.	Что дает оптимизация:	6

2.5.	Предложения по устранению выявленных недостатков путем автоматизации бизнес-процессов.	7

2.6.	SWOT-анализ	8

3.	Цель проекта	8

4.	Задачи проекта	9

5.	Требования к команде проекта	9

6.	Методика отбора информации	11

7.	Ожидаемые результаты проекта	12

8.	Календарный план реализации проекта	14

9.	Риски реализации проекта	16

10.	Мониторинг и контроль проекта	17

11.	Список источников и литературы	18

12.	Состав исполнителей	21

13.	Приложение 1	22

14.	Приложение 2	29

Описание проекта

- Название проекта

«Система мониторинга правового регулирования искусственного интеллекта AI Regulation Monitor».

- Актуальность проекта. Постановка и конкретизация проблемы (описание бизнес-кейса)

Законодательство в сфере искусственного интеллекта формируется одновременно на международном, наднациональном и национальном уровнях. Новые законы, законопроекты, регламенты, правила, руководства и официальные планы регулирования публикуются на сайтах парламентов, правительств, регуляторов и международных организаций.

Материалы размещаются в неодинаковых форматах: RSS и Atom-лентах, открытых API, HTML-страницах, карточках документов, пресс-релизах и PDF-файлах. Из-за этого ручное наблюдение за правовыми изменениями требует последовательного просмотра десятков сайтов и значительных временных затрат.

Проект специализируется не просто на нахождении упоминаний искусственного интеллекта, а на отборе юридически значимых материалов из общего информационного потока и сохранении прямой проверяемой ссылки на первоисточник.

- Проблема

Существующие методы ручного мониторинга и аналитики зарубежного регулирования искусственного интеллекта неэффективны, они снижают скорость и полноту получения сведений, повышают риск пропуска значимого правового события и затрудняют подготовку юридических обзоров.

В организации отсутствует специализированная и автоматизированная платформа, способная обеспечивать:

- Системный сбор материалов из приоритетных официальных и профильных источников: Европейский союз как единая наднациональная система, США, Великобритания, Канада, Австралия, Сингапур, Япония, Республика Корея, Китай, Индия, Бразилия, а также международные организации и глобальные правовые обзоры.

- Структурированное хранение сведений о названии, дате, регионе, категории, источнике, типе правового события и прямом URL материала;

- Интеллектуальный отбор по обязательной смысловой связи между темой искусственного интеллекта и правовым инструментом, действием регулятора либо намерением принять регулирование;

- Разделение подтвержденных нормативных материалов и расширенной правовой повестки, а также устранение дублей одного события, опубликованного несколькими источниками.

Это приводит к ряду косвенных проблем:

- Систематическим задержкам при поиске актуальных законов, законопроектов, правил, стандартов и официальных сообщений;

- Повторяющемуся ручному труду: открытию одних и тех же сайтов, проверке дат, чтению описаний, копированию ссылок и формированию сводок;

- Повышенному риску ошибок, ложноположительных результатов, неверных дат, пропусков и повторного включения одного правового события;

- Ограниченной возможности использовать накопленную информацию как единую проверяемую базу для образовательной, научной и аналитической работы.

- Причины появления проблемы:

- Отсутствие единой международной базы, объединяющей официальные материалы разных государств и международных организаций о правовом регулировании искусственного интеллекта.

- Различия в структуре сайтов, языках, форматах дат, глубине архивов и способах публикации, вследствие чего отсутствует единый стандарт исходных данных.

- Фрагментированность источников: сведения публикуются в RSS-лентах, API, поисковых формах, HTML-страницах, пресс-релизах и документах, которые требуют разных способов обработки.

- Технические ограничения внешних ресурсов: таймауты, HTTP 403/429, изменение адресов, JavaScript-загрузка и временная недоступность отдельных сайтов.

- Недостаточность простого поиска по ключевым словам: упоминание AI, algorithm, governance или policy само по себе не подтверждает наличие нормативно-правового содержания.

В чём заключается суть проекта и для решения каких задач он предназначен?

Регулирование искусственного интеллекта непосредственно связано с защитой прав человека, обработкой персональных данных, информационной безопасностью, ответственностью разработчиков и пользователей, прозрачностью алгоритмов и противодействием вредоносному контенту.

Новые правовые акты и проекты разных государств могут использоваться для сравнительно-правовых исследований, подготовки аналитических материалов, образовательных программ и экспертных предложений.

Своевременное выявление таких документов позволяет отслеживать развитие зарубежных правовых подходов и оценивать возможные направления совершенствования российского регулирования.

- Решенные задачи по автоматизации процесса или деятельности и аналоги.

Официальные правовые системы частично решают задачу поиска документов в пределах собственной юрисдикции. Например, EUR-Lex предоставляет доступ к актам Европейского союза, Congress.gov — к законопроектам США, Federal Register — к правилам и уведомлениям федеральных органов.

Также в таблице представлены иные решения:

| Аналог | Задачи, которые решает | Сравнение с нашим решением |
| --- | --- | --- |
| EUR-Lex | Предоставляет официальные акты Европейского союза, включая AI Act, связанные регламенты, решения и подготовительные документы | Охватывает только право ЕС; не объединяет иные юрисдикции и не выполняет общую межсайтовую классификацию |
| Federal Register / Congress.gov | Позволяет искать федеральные правила, уведомления и законопроекты США, связанные с искусственным интеллектом | Требует отдельных запросов, проверки дат и дополнительного отбора материалов по юридической релевантности |
| OECD AI Policy Observatory | Содержит сведения о государственной политике и правовых подходах разных стран в сфере искусственного интеллекта | Включает аналитические и политические материалы; не заменяет проверку официального акта и не формирует закрытую внутреннюю историю |

Кажется целесообразным выбрать вариант разработки программного обеспечения с нуля, поскольку проект предназначен для внутреннего использования, требует собственной системы источников, двух режимов отбора, объяснимой NLP-классификации, диагностики, истории обновлений и закрытой авторизации.

- Что дает оптимизация:

- Быстрое получение единой выборки новых правовых материалов по искусственному интеллекту.

- Автоматическое разделение подтвержденных правовых событий и расширенной правовой повестки.

- Снижение количества случайных технологических новостей за счет двухэтапной фильтрации.

- Сокращение затрат на рутинный ручной поиск, проверку дат и копирование ссылок.

- Сохранение истории обновлений и формирование форматированных Excel-отчетов.

- Повышение проверяемости результатов благодаря диагностике источников, прямым URL и объяснению причин отбора.

Описание «узких мест» существующих в организации бизнес-процессов

- Фрагментированный доступ к данным: правовые документы и новости об их разработке размещаются на разрозненных сайтах и в неодинаковых форматах, что не позволяет сформировать единый быстрый канал получения информации.

- Преобладание ручного труда: необходимо открывать сайты, выполнять поисковые запросы, читать материалы, проверять связь с правом и ИИ, определять дату и вручную переносить сведения в итоговый список.

- Отсутствие единой процедуры проверки релевантности: простые ключевые слова не учитывают смысловую связь между искусственным интеллектом, правовым инструментом и юридическим действием.

- Отсутствие общей истории обновлений и защиты от дублей: затрудняет контроль полноты мониторинга, повторную проверку результатов и совместную работу нескольких пользователей.

- Предложения по устранению выявленных недостатков путем автоматизации бизнес-процессов.

- В качестве целевого состояния предлагается единое Flask-приложение, объединяющее утвержденный белый список зарубежных и международных источников и предоставляющее общую точку входа для допущенных пользователей.

- Необходим запуск конвейера сбора и обработки: получение записей через RSS, API и HTML, нормализация заголовков, описаний, дат и URL, первичный отбор кандидатов и второй этап локальной NLP-классификации.

- Внутри системы целесообразно реализовать строгий режим для актов, законопроектов, правил, изменений и вступления в силу, а также расширенный режим для планов, консультаций и официальных обсуждений будущего регулирования.

- Для контроля качества требуется диагностика по каждому источнику, объяснение причин отбора, сортировка по реальной дате документа и содержательная дедупликация с сохранением альтернативных ссылок.

- Для эксплуатации необходимо сохранять каждое обновление, формировать Excel-отчет, отправлять уведомление о новых материалах либо об их отсутствии и ограничивать доступ заранее созданными учетными записями.

- SWOT-анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Юридическая специализация на регулировании ИИ. Белый список официальных и профильных источников. Два режима выдачи. Объяснимая локальная NLP-проверка. История обновлений, Excel-отчеты, диагностика и закрытая авторизация | Зависимость от доступности внешних сайтов. Необходимость сопровождения адаптеров и словарей. Невозможность гарантированно обходить HTTP 403. Итоговая выборка требует юридической проверки |
| Возможности | Угрозы |
| Расширение числа стран и официальных API. Формирование сравнительно-правовых обзоров. Использование экспертной разметки для повышения качества классификации. Интеграция с внутренними аналитическими системами | Изменение сайтов и API. Сокращение открытых данных. Блокировки запросов. Неверные даты в источниках. Компрометация учетных данных или SMTP-настроек |

- Цель проекта

Создание за  3 месяца внутренней веб-системы для автоматизированного мониторинга 75 активных зарубежных и международных источников о правовом регулировании искусственного интеллекта, с периодом наблюдения пять лет, двухэтапной фильтрацией, двумя режимами выдачи, диагностикой, историей обновлений и закрытым доступом.

- Задачи проекта

- Провести анализ официальных и профильных источников зарубежного правового регулирования искусственного интеллекта. Провести выборку сайтов для парсинга

- Разработать структуру данных для хранения: названия, описания, даты, страны, категории, источника, URL-адреса и результатов анализа материала.

- Составить технические требования к сбору, фильтрации, NLP-классификации, дедупликации, интерфейсу, истории и уведомлениям.

- Разработать модули автоматизированного сбора данных через RSS/Atom, открытые API, HTML-поиск и официальные страницы.

- Разработать веб-интерфейс с поиском, фильтрами, строгим и расширенным режимами, карточками материалов и диагностикой.

- Организовать юридико-функциональное тестирование системы на контрольной выборке релевантных и нерелевантных материалов.

- Разработать показатели контроля: доступность источников, юридическая точность, полнота, отсутствие дублей и время обновления.

- Провести приемочные испытания на соответствие утвержденным требованиям и зафиксировать устранение критических ошибок.

- Подготовить итоговое описание проекта, инструкцию пользователя и рекомендации по эксплуатации

- Требования к команде проекта

| Роль | Задачи | Необходимые навыки | Исполнитель | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководительпроекта | Формирование требований; приоритизация функций; определение критериев юридической релевантности; приемка результатов | Правовая аналитика; понимание потребностей подразделения; формулирование требований и критериев качества | Никишин Владимир Дмитриевич | Определяет практическую ценность и состав итоговой выборки |
| Разработчик | Разработка парсера, Flask-приложения, API, авторизации, хранения, отчетов и интерфейса | Python; HTTP; HTML; JSON; Git; работа с API; основы информационной безопасности | Никишин Дмитрий Дмитриевич | Реализует и сопровождает программную часть проекта |
| Тестировщик (QA Engineer) | Проверка функциональности, интерфейса и адаптивности; тестирование авторизации, API, безопасности и производительности; проверка качества и юридической релевантности результатов; регистрация дефектов и контроль их исправления | Ручное и автоматизированное тестирование; тестирование Flask и API; UX/UI; основы информационной безопасности; нагрузочное тестирование; подготовка тест-кейсов и отчетов | Никишин Дмитрий Дмитриевич | Обеспечивает качество, надежность и безопасность приложения, проверяет корректность отбора материалов и готовность проекта к эксплуатации |

- Методика отбора информации

После классификации выполняется нормализация и контроль качества: проверяются дата, источник, прямой URL, принадлежность к разрешенному домену, отсутствие будущих дат без фактического основания и дублирование по URL, заголовку и смысловому совпадению.

Порог NLP-классификации составляет 68 баллов для строгого режима и 52 балла для расширенного режима. Материалы ниже порога отклоняются, даже если в тексте встречались отдельные ключевые слова.

Для строгого режима требуется высокий уровень правовой определенности: принятый акт, внесенный или опубликованный законопроект, официальный регламент, руководство регулятора или консультационный документ. Для расширенного режима допускаются планы, заявления, обсуждения и новости о будущих правовых мерах, если они прямо связаны с ИИ и регулированием.

Первый этап - первичный отбор по тематическим и правовым ключевым словам. Материал должен содержать признаки темы ИИ и признаки правового регулирования: закон, законопроект, регламент, акт, консультация, регулятор, министерство, парламент, стандарт, руководство или официальный план. Одного случайного ключевого слова недостаточно.

Второй этап - локальная объяснимая NLP-классификация. Функция классификации оценивает заголовок и описание по группам признаков: термины ИИ, юридические термины, действие правового акта, официальный орган, стадия принятия, близость терминов друг к другу и контекст публикации.

- Ожидаемые результаты проекта

В рамках данной проектной работы под результатами понимается не только программный код, но и качественное изменение процесса мониторинга зарубежного правового регулирования искусственного интеллекта. Целесообразно разделить ожидаемые итоги на результат-эффект и результат-продукт.

В ходе анализа предметной области установлено, что ключевой проблемой является отсутствие единой точки входа в актуальные юридически значимые материалы. При дальнейшей эксплуатации проекта пользователь получит следующие улучшения:

- Снижение трудоемкости аналитической работы. За счет автоматизации сбора, первичной проверки и структурирования материалов сокращается время на подготовку тематической выборки.

- Повышение точности отбора. Переход от единичных ключевых слов к анализу совокупности AI-терминов, правовых механизмов, действий и контекста снижает вероятность включения случайных технологических публикаций.

- Формирование нематериального актива. История обновлений, Excel-отчеты, диагностика и сохраненная выборка образуют внутреннюю базу знаний, доступную допущенным пользователям и пригодную для повторной проверки.

В день формального закрытия проекта Заказчику должно быть передано следующее программное решение, отвечающее заявленным функциональным характеристикам:

- Система сбора и первичной обработки данных, которая обращается к 75 активным источникам, нормализует записи и сохраняет актуальные материалы за 5 лет;

- Аналитическая программа, содержащая правила первичного отбора, локальную NLP-классификацию, определение режима, даты, типа события и признаков релевантности;

- Пользовательский веб-интерфейс, содержащий поиск, фильтры, карточки с прямыми URL-ссылками, диагностику, историю обновлений и скачивание Excel-отчетов;

Для наглядного представления работы необходимо провести анализ состояния процессов до и после внедрения программы.

| Критерии сравнения | Модель «AS IS» (Текущее состояние) | Модель «TO BE» (состояние после внедрения программы) |
| --- | --- | --- |
| Источник данных | Информация находится на несвязанных сайтах, в поисковых формах, лентах и карточках документов | Единый белый список официальных и профильных источников |
| Метод поиска | Ручной просмотр и поиск по отдельным ключевым словам | Автоматизированный сбор, первичный фильтр и локальная NLP-классификация |
| Время получения аналитической выборки | От нескольких часов до нескольких рабочих дней | Ориентировочно около одной минуты при нормальной доступности внешних ресурсов |
| Степень структуризации | Ссылки и заметки хранятся в разных файлах и форматах | Карточки с датой, регионом, категорией, режимом, источником и URL |
| Доступность | Локальные материалы, отсутствует единая история | Общий интерфейс, закрытые учетные записи, история обновлений и Excel-отчеты |

- Календарный план реализации проекта

| Задача | Срок | Вид работ | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Итерация №А |  |  |  |
| Уточнение требований и критериев правовой релевантности | 5 дней | Определение перечня стран, регионов и источников. Согласование строгого и расширенного режима отбора. Формирование критериев юридической релевантности материалов. | Руководитель проекта |
| Формирование белого списка источников | 10 дней | Отбор официальных и профильных зарубежных источников. Разделение источников по странам, регионам и типам материалов. Проверка доступности RSS, API и страниц для парсинга. | Разработчик |
| Итерация №B |  |  |  |
| Разработка и настройка парсера | 20 дней | Подключение RSS-лент, API и HTML-страниц. Настройка таймаутов, повторных запросов и диагностики ошибок. Нормализация дат, URL, названий источников и описаний материалов. | Разработчик |
| Разработка фильтрации и NLP-проверки | 20 дней | Первичный отбор по связке терминов ИИ и правового регулирования. Вторичная NLP-классификация релевантности. Разделение материалов на строгий и расширенный режимы. | Разработчик |
| Итерация С |  |  |  |
| Устранение дублей и повышение качества выдачи | 10 дня | Сравнение материалов по URL, заголовку и смысловому содержанию. Исключение повторяющихся новостей из разных источников. Проверка ложных срабатываний и корректировка словарей. | Разработчик Тестировщик |
| Разработка веб-интерфейса Flask | 15 дней | Реализация авторизации по заранее заданным учетным записям. Создание фильтров, карточек материалов и блока диагностики. Отображение прямого URL, даты, региона, категории и режима материала. | Разработчик |
| Настройка email-уведомлений | 2 дня | Настройка уведомлений о новых материалах или об отсутствии новых данных. | Разработчик |
| Реализация истории обновлений, Excel-отчетов | 2 дня | Сохранение результатов каждого обновления. Формирование Excel-файлов с корректной шириной столбцов. | Разработчик |
| Итерация D |  |  |  |
| Тестирование, доработка и подготовка к защите проекта | 5 дней | Проверка релевантности найденных ссылок. Тестирование авторизации, обновления данных, истории и отчетов. Подготовка описания логики работы программы и демонстрационных материалов. | Руководитель проекта Разработчик Тестировщик |
| Хостинг проекта | 1 день | Размещение Flask-приложения на сервере для круглосуточного доступа к проекту | Разработчик |

- Риски реализации проекта

1. Организационные и операционные риски

Недоступность отдельных официальных источников и изменение структуры сайтов

Возможные последствия: неполная выборка, задержка обновления или отсутствие актуальных материалов по отдельным регионам;

Степень влияния: высокая

Меры: использовать официальный API или RSS при наличии, вести диагностику, сохранять предыдущую выборку и регулярно проверять адаптеры;

Ограничения автоматических запросов

Возможные последствия: HTTP 403/429, временная блокировка запросов и невозможность получить данные с конкретного сайта;

Степень влияния: высокая

Меры: ограничивать параллельность, использовать умеренную частоту запросов, таймауты, повторные попытки и официальные интерфейсы;

2. Технические риски

Разнородность зарубежных форматов, языков и способов публикации

Возможные последствия: неверное извлечение даты, описания или ссылки, а также ошибочная классификация материала;

Степень влияния: средняя

Меры: применять отдельные адаптеры, нормализацию, контрольные сценарии и юридическую проверку результатов;

3. Финансовые риски

Необходимость постоянного сервера, прокси или дополнительных средств браузерного парсинга

Возможные последствия: увеличение стоимости эксплуатации и сопровождения проекта;

Степень влияния: низкая

Меры: использовать открытые библиотеки, официальные API, локальную NLP-классификацию и планировать инфраструктурные расходы отдельно;

- Мониторинг и контроль проекта

| Количественный показатель | Качественный показатель |
| --- | --- |
| 75 активных источников в белом списке | Источники отобраны как официальные, регуляторные или профильные правовые ресурсы по теме ИИ |
| 13 юрисдикций и международный уровень в интерфейсе фильтрации | Юрисдикции сгруппированы по правовой значимости: ЕС выделен отдельно, Global отображается как международный уровень |
| Период наблюдения - 5 лет (1825 дней) | Выборка охватывает не только текущие новости, но и ранее опубликованные акты, проекты и консультации, сохраняющие юридическую значимость |
| 2 режима выдачи: строгий и расширенный | Строгий режим показывает акты, законопроекты и официальные правовые публикации; расширенный - правовую повестку, планы и консультации |
| 2 этапа фильтрации: ключевые слова + NLP-классификация | Материал принимается только при смысловой связке ИИ и правового регулирования, а не по одному случайному слову |
| Порог NLP: 68 баллов для строгого режима, 52 балла для расширенного | Пороговые значения отделяют подтвержденные правовые события от более мягких регуляторных сообщений |
| Не менее 8 полей сохраняется по каждому материалу | Фиксируются дата, юрисдикция, категория, источник, URL, описание, режим отбора и диагностические признаки |
| 1 диагностическая запись формируется по каждому активному источнику | В диагностике видны успешные источники, пустые выдачи, ошибки доступа и причины отклонения материалов |
| 3 критерия удаления дублей: URL, заголовок, смысловое совпадение | Повтор одного правового события не должен искажать итоговую выборку |
| Каждое обновление создает 1 запись истории и 1 Excel-отчет | Результаты можно проверять повторно, сравнивать между обновлениями и передавать для анализа |

- Список источников и литературы

1. European Commission Digital Strategy – AI (ЕС; Еврокомиссия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/search?query=artificial%20intelligence%20act.

2. Council of the EU AI Search (ЕС; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consilium.europa.eu/en/search/?keyword=artificial%20intelligence.

3. EU AI Act Official Page (ЕС; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai.

4. EUR-Lex (прямой поиск) (ЕС; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: .

5. European Parliament Press Releases (ЕС; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/rss/doc/press-releases/en.xml.

6. European Commission Have Your Say AI (ЕС; Консультации) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_en?text=artificial%20intelligence.

7. EDPB Publications AI (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents_en?field_keywords_target_id=All&search=artificial%20intelligence.

8. EU AI Act Governance and Enforcement (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-act-governance-and-enforcement.

9. EU AI Act Service Desk (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/search?query=artificial%20intelligence%20act.

10. EU AI Act Service Desk — сообщение о запуске (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-ai-act-service-desk-and-single-information-platform-support-ai-act.

11. EU AI Pact Progress (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-pact-marks-one-year-progress-trustworthy-ai-europe.

12. EU GPAI Safety Tender (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/eu-ai-office-launches-eu9-million-tender-technical-support-gpai-safety.

13. European AI Office (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office.

14. European Data Protection Board News (ЕС; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.edpb.europa.eu/news/news_en.

15. EU AI Act Guidelines (ЕС; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/supporting-implementation-ai-act-clear-guidelines.

16. EU AI-Generated Content Code (ЕС; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-work-code-practice-marking-and-labelling-ai-generated-content.

17. USA White House AI Search (США; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/?s=artificial+intelligence.

18. US Congress (прямой поиск) (США; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: .

19. USA Regulations.gov AI (США; Консультации) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.regulations.gov/search?filter=artificial%20intelligence.

20. Federal Register (официальный API) (США; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: .

21. USA CFPB AI Search (США; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consumerfinance.gov/search/?selected_facets=&q=artificial%20intelligence.

22. USA DOJ AI Search (США; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.justice.gov/search?keys=artificial%20intelligence.

23. USA EEOC AI Guidance (США; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.eeoc.gov/search?search=artificial%20intelligence.

24. USA FTC – AI Press Releases (США; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases?search=artificial%20intelligence.

25. USA SEC AI Search (США; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sec.gov/search?keys=artificial%20intelligence.

26. NIST News (США; Стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nist.gov/news-events/news/rss.xml.

27. California Legislature AI Bills (США; Штаты США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billSearchClient.xhtml?keyword=artificial%20intelligence.

28. Colorado Legislature AI Bills (США; Штаты США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://leg.colorado.gov/bill-search?search_api_views_fulltext=artificial%20intelligence.

29. New York Senate AI Bills (США; Штаты США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nysenate.gov/search/legislation?search=artificial%20intelligence.

30. UK Legislation AI Search (Великобритания; База актов) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.legislation.gov.uk/all?title=artificial%20intelligence.

31. UK GOV – AI Regulation Search (Великобритания; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gov.uk/search/all?keywords=artificial%20intelligence%20regulation&order=updated-newest.

32. UK Parliament Bills AI (Великобритания; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://bills.parliament.uk/search?SearchTerm=artificial%20intelligence.

33. UK GOV Consultations AI (Великобритания; Консультации) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gov.uk/search/policy-papers-and-consultations?keywords=artificial%20intelligence.

34. ICO AI Innovation Response (Великобритания; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/05/ico-response-to-government-on-safe-ai-powered-innovation/.

35. ICO AI and Biometrics Strategy (Великобритания; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/our-strategies-and-plans/artificial-intelligence-and-biometrics-strategy/what-we-have-achieved-so-far-on-ai-and-biometrics/.

36. ICO – AI News and Blogs (Великобритания; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/.

37. Canada Gazette AI (Канада; База актов) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html.

38. Canada AI Portal (Канада; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.canada.ca/en/services/science/innovation/artificial-intelligence.html.

39. Canada ISED AI Search (Канада; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ised-isde.canada.ca/site/ised/en/search/site/artificial%20intelligence.

40. Canada Parliament AI Bills (Канада; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.parl.ca/legisinfo/en/bills?parlsession=all&text=artificial%20intelligence.

41. Canada Responsible AI (Канада; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html.

42. Australia Federal Register AI (Австралия; База актов) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.legislation.gov.au/search?query=artificial%20intelligence.

43. Australia Artificial Intelligence (Австралия; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/technology/artificial-intelligence.

44. Australia Industry AI Search (Австралия; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.industry.gov.au/search?query=artificial%20intelligence.

45. Australia National AI Plan (Австралия; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.industry.gov.au/publications/national-ai-plan.

46. Australia Consultation AI (Австралия; Консультации) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://consult.industry.gov.au/search?query=artificial%20intelligence.

47. Australia Attorney-General AI Transparency (Австралия; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ag.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/attorney-generals-department-artificial-intelligence-transparency-statement.

48. Australia Voluntary AI Safety Standard (Австралия; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.industry.gov.au/publications/voluntary-ai-safety-standard.

49. Singapore MDDI – AI (Сингапур; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mddi.gov.sg/search?query=artificial%20intelligence.

50. Singapore MAS AI Search (Сингапур; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mas.gov.sg/search?query=artificial%20intelligence.

51. Singapore AI Governance Framework (Сингапур; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.pdpc.gov.sg/help-and-resources/2020/01/model-ai-governance-framework.

52. Singapore Agentic AI Framework (Сингапур; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2026/new-model-ai-governance-framework-for-agentic-ai.

53. Japan Cabinet Office AI Act (Япония; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html.

54. Japan Digital Agency (Япония; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.digital.go.jp/rss/news.xml.

55. Japan Digital Agency – AI (Япония; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.digital.go.jp/en/search?q=artificial%20intelligence.

56. Japan e-Gov AI Act (Япония; Нормативные акты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053.

57. South Korea Law AI Search (Республика Корея; База актов) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=artificial%20intelligence.

58. South Korea MSIT AI (Республика Корея; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.msit.go.kr/eng/bbs/list.do?sCode=eng&mPid=2&mId=4.

59. South Korea AI Basic Act (Республика Корея; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=286183.

60. China CAC Generative AI Measures (Китай; Нормативные акты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm.

61. China CAC AI Search (Китай; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cac.gov.cn/was5/web/search?searchword=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD.

62. India MeitY AI Search (Индия; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.meity.gov.in/search/node/artificial%20intelligence.

63. IndiaAI Official Portal (Индия; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://indiaai.gov.in/search?search=artificial%20intelligence%20regulation.

64. Brazil AI Bill (Бразилия; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-05-23/brazil-senate-advances-discussions-on-bill-to-regulate-ai-use/.

65. Brazil Chamber AI Search (Бразилия; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.camara.leg.br/busca-portal?contextoBusca=BuscaProposicoes&termo=intelig%C3%AAncia%20artificial.

66. Brazil Senate AI Search (Бразилия; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www12.senado.leg.br/busca?SearchableText=intelig%C3%AAncia%20artificial.

67. New Zealand Legislation AI (Новая Зеландия; База актов) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.legislation.govt.nz/search.aspx?search=qs_all%40act%40bill%40regulation_artificial+intelligence_resel_25_h&p=1.

68. New Zealand Digital Government AI (Новая Зеландия; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.digital.govt.nz/search/SearchForm?Search=artificial%20intelligence.

69. Council of Europe AI Framework Convention (Международный уровень; Международные акты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence.

70. Council of Europe AI News (Международный уровень; Международные акты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/news.

71. OECD AI Policy Search (Международный уровень; Международные стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://oecd.ai/en/search?search=artificial%20intelligence%20regulation.

72. OECD AI Principles (Международный уровень; Международные стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://oecd.ai/en/ai-principles.

73. UNESCO AI Ethics Recommendation (Международный уровень; Международные стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics.

74. UNESCO Artificial Intelligence (Международный уровень; Международные стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence.

75. WIPO AI Policy Search (Международный уровень; Международные стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.wipo.int/search/en/search.jsp?query=artificial%20intelligence%20regulation.

- Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Никишин Владимир Дмитриевич | Определение задач и требований проекта |
| 2 | Никишин Дмитрий Дмитриевич | Разработка и проверка качества проекта |

- Приложение 1

| N | Юрисдикция | Источник | URL | Категория / назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕС | European Commission Digital Strategy – AI | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/search?query=artificial%20intelligence%20act | Еврокомиссия |
| 2 | ЕС | Council of the EU AI Search | https://www.consilium.europa.eu/en/search/?keyword=artificial%20intelligence | Законодательство |
| 3 | ЕС | EU AI Act Official Page | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai | Законодательство |
| 4 | ЕС | EUR-Lex (прямой поиск) | https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=artificial%20intelligence&lang=en&type=quick | Законодательство |
| 5 | ЕС | European Parliament Press Releases | https://www.europarl.europa.eu/rss/doc/press-releases/en.xml | Законодательство |
| 6 | ЕС | European Commission Have Your Say AI | https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_en?text=artificial%20intelligence | Консультации |
| 7 | ЕС | EDPB Publications AI | https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents_en?field_keywords_target_id=All&search=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 8 | ЕС | EU AI Act Governance and Enforcement | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-act-governance-and-enforcement | Регулятор |
| 9 | ЕС | EU AI Act Service Desk | https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/search?query=artificial%20intelligence%20act | Регулятор |
| 10 | ЕС | EU AI Act Service Desk — сообщение о запуске | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-ai-act-service-desk-and-single-information-platform-support-ai-act | Регулятор |
| 11 | ЕС | EU AI Pact Progress | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-pact-marks-one-year-progress-trustworthy-ai-europe | Регулятор |
| 12 | ЕС | EU GPAI Safety Tender | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/eu-ai-office-launches-eu9-million-tender-technical-support-gpai-safety | Регулятор |
| 13 | ЕС | European AI Office | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office | Регулятор |
| 14 | ЕС | European Data Protection Board News | https://www.edpb.europa.eu/news/news_en | Регулятор |
| 15 | ЕС | EU AI Act Guidelines | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/supporting-implementation-ai-act-clear-guidelines | Руководства |
| 16 | ЕС | EU AI-Generated Content Code | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-work-code-practice-marking-and-labelling-ai-generated-content | Руководства |
| 17 | США | USA White House AI Search | https://www.whitehouse.gov/?s=artificial+intelligence | Госуправление |
| 18 | США | US Congress (прямой поиск) | https://www.congress.gov/search?q=%7B%22search%22%3A%22artificial%20intelligence%22%7D | Законопроекты |
| 19 | США | USA Regulations.gov AI | https://www.regulations.gov/search?filter=artificial%20intelligence | Консультации |
| 20 | США | Federal Register (официальный API) | https://www.federalregister.gov/api/v1/documents.json?conditions%5Bterm%5D=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 21 | США | USA CFPB AI Search | https://www.consumerfinance.gov/search/?selected_facets=&q=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 22 | США | USA DOJ AI Search | https://www.justice.gov/search?keys=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 23 | США | USA EEOC AI Guidance | https://www.eeoc.gov/search?search=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 24 | США | USA FTC – AI Press Releases | https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases?search=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 25 | США | USA SEC AI Search | https://www.sec.gov/search?keys=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 26 | США | NIST News | https://www.nist.gov/news-events/news/rss.xml | Стандарты |
| 27 | США | California Legislature AI Bills | https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billSearchClient.xhtml?keyword=artificial%20intelligence | Штаты США |
| 28 | США | Colorado Legislature AI Bills | https://leg.colorado.gov/bill-search?search_api_views_fulltext=artificial%20intelligence | Штаты США |
| 29 | США | New York Senate AI Bills | https://www.nysenate.gov/search/legislation?search=artificial%20intelligence | Штаты США |
| 30 | Великобритания | UK Legislation AI Search | https://www.legislation.gov.uk/all?title=artificial%20intelligence | База актов |
| 31 | Великобритания | UK GOV – AI Regulation Search | https://www.gov.uk/search/all?keywords=artificial%20intelligence%20regulation&order=updated-newest | Законодательство |
| 32 | Великобритания | UK Parliament Bills AI | https://bills.parliament.uk/search?SearchTerm=artificial%20intelligence | Законопроекты |
| 33 | Великобритания | UK GOV Consultations AI | https://www.gov.uk/search/policy-papers-and-consultations?keywords=artificial%20intelligence | Консультации |
| 34 | Великобритания | ICO AI Innovation Response | https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/05/ico-response-to-government-on-safe-ai-powered-innovation/ | Регулятор |
| 35 | Великобритания | ICO AI and Biometrics Strategy | https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/our-strategies-and-plans/artificial-intelligence-and-biometrics-strategy/what-we-have-achieved-so-far-on-ai-and-biometrics/ | Регулятор |
| 36 | Великобритания | ICO – AI News and Blogs | https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/ | Регулятор |
| 37 | Канада | Canada Gazette AI | https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html | База актов |
| 38 | Канада | Canada AI Portal | https://www.canada.ca/en/services/science/innovation/artificial-intelligence.html | Госуправление |
| 39 | Канада | Canada ISED AI Search | https://ised-isde.canada.ca/site/ised/en/search/site/artificial%20intelligence | Госуправление |
| 40 | Канада | Canada Parliament AI Bills | https://www.parl.ca/legisinfo/en/bills?parlsession=all&text=artificial%20intelligence | Законопроекты |
| 41 | Канада | Canada Responsible AI | https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html | Руководства |
| 42 | Австралия | Australia Federal Register AI | https://www.legislation.gov.au/search?query=artificial%20intelligence | База актов |
| 43 | Австралия | Australia Artificial Intelligence | https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/technology/artificial-intelligence | Госуправление |
| 44 | Австралия | Australia Industry AI Search | https://www.industry.gov.au/search?query=artificial%20intelligence | Госуправление |
| 45 | Австралия | Australia National AI Plan | https://www.industry.gov.au/publications/national-ai-plan | Госуправление |
| 46 | Австралия | Australia Consultation AI | https://consult.industry.gov.au/search?query=artificial%20intelligence | Консультации |
| 47 | Австралия | Australia Attorney-General AI Transparency | https://www.ag.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/attorney-generals-department-artificial-intelligence-transparency-statement | Руководства |
| 48 | Австралия | Australia Voluntary AI Safety Standard | https://www.industry.gov.au/publications/voluntary-ai-safety-standard | Руководства |
| 49 | Сингапур | Singapore MDDI – AI | https://www.mddi.gov.sg/search?query=artificial%20intelligence | Госуправление |
| 50 | Сингапур | Singapore MAS AI Search | https://www.mas.gov.sg/search?query=artificial%20intelligence | Регулятор |
| 51 | Сингапур | Singapore AI Governance Framework | https://www.pdpc.gov.sg/help-and-resources/2020/01/model-ai-governance-framework | Руководства |
| 52 | Сингапур | Singapore Agentic AI Framework | https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2026/new-model-ai-governance-framework-for-agentic-ai | Руководства |
| 53 | Япония | Japan Cabinet Office AI Act | https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html | Госуправление |
| 54 | Япония | Japan Digital Agency | https://www.digital.go.jp/rss/news.xml | Госуправление |
| 55 | Япония | Japan Digital Agency – AI | https://www.digital.go.jp/en/search?q=artificial%20intelligence | Госуправление |
| 56 | Япония | Japan e-Gov AI Act | https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 | Нормативные акты |
| 57 | Республика Корея | South Korea Law AI Search | https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=artificial%20intelligence | База актов |
| 58 | Республика Корея | South Korea MSIT AI | https://www.msit.go.kr/eng/bbs/list.do?sCode=eng&mPid=2&mId=4 | Госуправление |
| 59 | Республика Корея | South Korea AI Basic Act | https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=286183 | Законодательство |
| 60 | Китай | China CAC Generative AI Measures | https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm | Нормативные акты |
| 61 | Китай | China CAC AI Search | https://www.cac.gov.cn/was5/web/search?searchword=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD | Регулятор |
| 62 | Индия | India MeitY AI Search | https://www.meity.gov.in/search/node/artificial%20intelligence | Госуправление |
| 63 | Индия | IndiaAI Official Portal | https://indiaai.gov.in/search?search=artificial%20intelligence%20regulation | Госуправление |
| 64 | Бразилия | Brazil AI Bill | https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-05-23/brazil-senate-advances-discussions-on-bill-to-regulate-ai-use/ | Законопроекты |
| 65 | Бразилия | Brazil Chamber AI Search | https://www.camara.leg.br/busca-portal?contextoBusca=BuscaProposicoes&termo=intelig%C3%AAncia%20artificial | Законопроекты |
| 66 | Бразилия | Brazil Senate AI Search | https://www12.senado.leg.br/busca?SearchableText=intelig%C3%AAncia%20artificial | Законопроекты |
| 67 | Новая Зеландия | New Zealand Legislation AI | https://www.legislation.govt.nz/search.aspx?search=qs_all%40act%40bill%40regulation_artificial+intelligence_resel_25_h&p=1 | База актов |
| 68 | Новая Зеландия | New Zealand Digital Government AI | https://www.digital.govt.nz/search/SearchForm?Search=artificial%20intelligence | Госуправление |
| 69 | Международный уровень | Council of Europe AI Framework Convention | https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence | Международные акты |
| 70 | Международный уровень | Council of Europe AI News | https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/news | Международные акты |
| 71 | Международный уровень | OECD AI Policy Search | https://oecd.ai/en/search?search=artificial%20intelligence%20regulation | Международные стандарты |
| 72 | Международный уровень | OECD AI Principles | https://oecd.ai/en/ai-principles | Международные стандарты |
| 73 | Международный уровень | UNESCO AI Ethics Recommendation | https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics | Международные стандарты |
| 74 | Международный уровень | UNESCO Artificial Intelligence | https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence | Международные стандарты |
| 75 | Международный уровень | WIPO AI Policy Search | https://www.wipo.int/search/en/search.jsp?query=artificial%20intelligence%20regulation | Международные стандарты |

- Приложение 2

- BPMN-модель AS IS

- BPMN-модель TO BE